ДОГОВОР № __________

г. Москва									   «_____» ________ 201__ г.

_____________________, именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице ___________________, действующего на основании ______________, с одной стороны, и ООО «МЗК-Электро», именуемое в дальнейшем ПОДРЯДЧИК, в лице __________________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора.

1.1 Предметом настоящего Договора является выполнение ПОДРЯДЧИКОМ по заданию ЗАКАЗЧИКА комплекса работ на изготовление и монтаж системы молниезащиты на объекте  расположенном по адресу: _______________________.

1.2. Срок выполнения работ по настоящему Договору – в течение ____ (__________) рабочих дней с момента поступления предоплаты на расчетный счет ПОДРЯДЧИКА. При отсутствии строительной готовности срок окончания работ сдвигается на время вынужденного простоя.

2. Стоимость работ и порядок расчетов.

2.1. Стоимость работ, поручаемых ПОДРЯДЧИКУ по настоящему Договору, с учетом оформления исполнительно-разрешительной документации составляет _________ руб. (_____________________________________________________), в т.ч. НДС 18% - ____________ руб.

Работы, не предусмотренные в сметной документации, оплачиваются ЗАКАЗЧИКОМ отдельно по Дополнительному соглашению с ПОДРЯДЧИКОМ.

2.2. ЗАКАЗЧИК оплачивает ПОДРЯДЧИКУ:

аванс в размере 70% от стоимости Договора в сумме равной ______________ руб. (_________________), в т.ч. НДС 18% - ___________________ на приобретение основных материалов в течение 5 рабочих дней с момента заключения Договора.

2.3. Окончательный расчет за выполненные работы ЗАКАЗЧИК производит в десятидневный срок после полного завершения ПОДРЯДЧИКОМ всего комплекса работ по настоящему Договору и после передачи им необходимой исполнительной документации и подписания Акта сдачи-приема и при условии выполнения п.5.7. Договора.

2.4. Оплата по настоящему Договору производится по безналичному расчету.

2.5. Все расчеты по настоящему Договору осуществляются на основании выставленных счетов ПОДРЯДЧИКА.

3. Порядок сдачи и приемки работ.

3.1. Выполненные работы ПОДРЯДЧИК сдает ЗАКАЗЧИКУ по Акту с оформлением всех документов согласно пункту 2.3.

3.2. В случае мотивированного отказа ЗАКАЗЧИКА от оформления Акта приемки работ Сторонами составляется двусторонний Акт с перечнем необходимых доработок и сроков их исполнения.

3.3. Если в процессе выполнения работы выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего производства работ, ПОДРЯДЧИК обязан приостановить ее, поставив об этом в известность ЗАКАЗЧИКА. Стороны в 10-дневный срок должны рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения работ.

4. Обязательства ЗАКАЗЧИКА.

ЗАКАЗЧИК обязуется:

4.1. Выплатить ПОДРЯДЧИКУ аванс в соответствии с пунктом 2.2.

4.2. Предоставить ПОДРЯДЧИКУ охраняемую площадку для складирования материалов при выполнении работ.

4.3. Обеспечить беспрепятственный доступ сотрудников ПОДРЯДЧИКА к месту проведения работ на весь их период.

5. Обязательства ПОДРЯДЧИКА.

ПОДРЯДЧИК обязуется:

5.1. Выполнить все необходимые работы своими силами и средствами и сдать выполненные работы в установленном порядке ЗАКАЗЧИКУ.

5.2. Приступить к выполнению обязательств по Договору в 3-х дневный срок с момента поступления денежных средств на расчетный счет ПОДРЯДЧИКА.

5.3. Неукоснительно выполнять на строительной площадке и в местах проведения работ действующие на территории России требования по соблюдению Правил техники безопасности, охраны окружающей среды, пожарной безопасности и нести ответственность за соблюдение Правил техники безопасности и по пожарной безопасности работниками ПОДРЯДЧИКА.

5.4. В случае проверки выполненных работ на объекте контролирующими органами ПОДРЯДЧИК принимает участие в рассмотрении выявленных замечаний по выполненным работам. При этом выявленные завышения объемов и стоимости работ ПОДРЯДЧИК возмещает ЗАКАЗЧИКУ в полном объеме на основании Актов контролирующих органов.

5.5. В течение 24 месяцев после окончания исполнения Договора незамедлительно после получения письменного извещения ЗАКАЗЧИКА, произвести за свой счет устранение выявленных по выполненным им работам недостатков и неисправностей или несоответствие принятым режимам их функционирования (в рамках настоящего Договора).

Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются Актом, подписанным Сторонами.

5.6. Поставить в счёт стоимости работ по Договору необходимые для выполнения и сдачи выполненных работ в эксплуатацию сертифицированные материалы, оборудование и комплектующие изделия, осуществить их разгрузку, складирование и хранение в период строительства (в нерабочее время ответственность за сохранность материалов и оборудования на территории стройки несет ЗАКАЗЧИК при условии передачи их ему под охрану).

5.7. В пятидневный срок после подписания Акта о приемке законченных работ вывезти со строительной площадки принадлежащее ему имущество.

6. Разрешение споров.

6.1. Все разногласия, возникшие между Сторонами по настоящему Договору, разрешаются путем переговоров.

6.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, разногласия подлежат рассмотрению в соответствии с действующим законодательством России.

7. Ответственность сторон.

7.1. За нарушение обязательств по Договору виновная Сторона несет ответственность в соответствии с действующим законодательством России.

7.2. В случае нарушения сроков окончания работ по договору ПОДРЯДЧИК уплачивает ЗАКАЗЧИКУ штраф в размере 0,1% от стоимости работ по Договору за каждый день просрочки, но не более 5% от стоимости работ по Договору.

7.3. В случае нарушения установленного в пункте 2.3 Договора срока оплаты выполненных работ ЗАКАЗЧИК уплачивает ПОДРЯДЧИКУ штраф в размере 0,1% от подлежащих оплате работ за каждый день просрочки, но не более 5% от стоимости работ по Договору.

8. Обстоятельства непреодолимой силы.

8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за задержки или невыполнение обязательств по причинам, обусловленным обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон. Термин «обстоятельства непреодолимой силы» имеет значение, принятое в российском законодательстве.

8.2. Сторона, для которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, должна незамедлительно (не позднее 3-х дней с момента наступления обстоятельств) в письменной форме известить другую Сторону о начале и ожидаемых сроках действия указанных обстоятельств.

8.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении месяца и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор может быть расторгнут одной из Сторон путем направления другой Стороне заверенного отделением связи уведомления о расторжении Договора. Уведомление направляется по юридическому адресу, указанному в настоящем Договоре.

8.4. В случае расторжения Договора Стороны обязаны в 20-дневный срок с момента уведомления о расторжении Договора произвести взаиморасчеты:

ПОДРЯДЧИК обязан вернуть на расчётный счёт ЗАКАЗЧИКА денежные средства, полученные им в порядке предоплаты;

ЗАКАЗЧИК обязан в соответствии с условиями Договора оплатить ПОДРЯДЧИКУ выполненные им на момент расторжения Договора работы.

9. Порядок изменения Договора.

9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются и подписываются в том же порядке, что и настоящий Договор.

9.2. Досрочное расторжение Договора может иметь место в следующих случаях:

- по соглашению Сторон;

- при прекращении строительства или финансирования объекта на срок более 3-х месяцев;

- при нарушении ПОДРЯДЧИКОМ графика производства предусмотренных Договором работ на срок более 15 дней или отступлении при выполнении работ от требований СНиП и других нормативных Актов.

10. Срок действия Договора.

Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до выполнения обязательств Сторон по Договору.

11. Юридические адреса и реквизиты Сторон.

ЗАКАЗЧИК: __________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

ПОДРЯДЧИК:	ООО «МЗК-Электро»

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

Приложение:	1. Расчет сметной стоимости работ.

Подписи Сторон.

## ЗАКАЗЧИК										         ПОДРЯДЧИК

# _____________________					_________________________

### _____________________		       		       	_________________________

_______________	 ___________				________________  ____________